План  работы

Утверждено

на  заседании  Правления  ТСЖ «София».

Протокол № 1 от  «12» «января» 2012г.

На общем собрании членов ТСЖ «София»,

собственников помещений  дома № 15 по ул. Ломоносова

Протокол № 1 от  «24»  января»2012г.

На общем собрании   собственников помещений

дома № 15 по ул. Ломоносова

Протокол №1 от  «24»  января» 2012г.

План

работы ТСЖ «София» на 2012 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировоч- ная стоимость (тыс. руб.) |  | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |
| 1. 2. 3. 4. | Капитальный ремонт системы отопления. Модернизация с целью энергосбережения. Восстановление системы пожаротушения. Завершение благоустройства придомовой территории (озеленение, устройство спортивно-игрового комплекса на дворовой территории, парковки). Капитальный ремонт прилегающей территории со стороны ул. Химиков и ул. Ломоносова. Всего 6 117 000 руб. | 4.000 000 917 000 руб 120 000 1200 000 |  | (2 месяца) июнь- август | В случае получения денежных средств из Федерального Фонда в 2012 году. Исполнитель: МБУ «Городское хозяйство» на денежные средства в случае положительного судебного решения. Денежные средства от хозяйственной деятельности, привлечённые спонсорские средства. В случае получения денежных средств из Федерального Фонда в 2012 году По муниципальной программе Великого Новгорода по благоустройству придомовой территории. 5,% - доля собственников. |
| Текущий ремонт |  |  |  |  |  |
| 1. | Восстановление работоспособности вентиляционных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. | 20 000 | В течение года |  | За счёт средств на текущий ремонт |
| 2. | Продолжение работы по установке системы видеонаблюдения в доме, на крыше и во дворе дома. | 50 000 | Январь - апрель |  | Во дворе - за счёт средств автовладельцев; на крыше, в доме – за счёт средств собственников, проживающих в квартирах, из которых выбрасывают мусор и совершают др. противоправные действия. На средства за использование общего имущества. |
| 3. | Ремонт ливневой системы | 40 000 | При необходимости в течение года |  | За счёт средств на текущий ремонт |
| 4. | Проведение работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону (промывка, профилактический ремонт, опрессовка) | 60 000 | июль - сентябрь |  | За счёт средств на текущий ремонт |
| 5. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъезде, на пожарной лестнице, в других вспомогательных помещениях. | 50 000 | Май-сентябрь |  | За счёт средств на текущий ремонт |
| 6. | Освидетельствование, страхование лифтов | 10 000 | январь |  | За счёт средств на текущий ремонт |
| 7. | Ремонт козырьков над лоджиями 12-го этажа. | 10 000 | Май-сентябрь |  | За счёт средств на текущий ремонт |
| 8. | Непредвиденные ремонтные работы. |  | В течение года |  |  |
|  | Всего: | 365 000 |  |  |  |

Председатель ТСЖ «София»                              Е.Д. Чистякова