Утверждено

на  заседании  Правления  ТСЖ «София».

Протокол № 2 от  «14» «января» 2011г.

На общем собрании членов ТСЖ «София», собственников помещений  дома № 15 по ул. Ломоносова

Протокол № 1 от  «20« января»2011г.

На общем собрании   собственников помещений  дома № 15 по ул. Ломоносова

Протокол №1 от  «20« января»2011г.

План

работы ТСЖ «София» на 2011 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентиро- вочная стоимость ( тысяч руб.) | Сроки исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт |
| 1. 2. | Капитальный ремонт системы отопления, модернизация с целью энергосбережения. Установка автоматического узла погодного регулирования с целью энергосбережения. | 4 000 832, 897, в том числе на оборудование 460, 355 руб. без НДС. | 2 месяца 1 месяц | Если проголосуем за участие в программе по 185-му Закону РФ, подадим заявку и получим денежные средства из Федерального Фонда в 2011 году. (по возможности) Денежные средства -от хозяйственной деятельности ТСЖ, - долги собственников предыдущих лет. |
| 3. | Восстановление внутридомовой системы пожаротушения | 950 | 1 месяц | На денежные средства, сэкономленные за счёт установки автоматического узла погодного регулирования. или на средства, полученные по решению Новгородского районного суда. |
| 4. | Благоустройство придомовой территории. Устройство детской площадки, озеленение, устройство площадки для парковки автомашин. | 1 200 | июнь- август | По муниципальной программе Великого Новгорода по благоустройству придомовой территории. 10,1% - доля собственников. |
| Текущий ремонт общего имущества |
| 1. | Восстановление работоспособности вентиляционных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. | 15 | В течение года |  |
| 2. | Продолжение работы по установке системы видеонаблюдения в доме, на крыше и во дворе дома в целях сохранения общего имущества дома. | 40 | Январь - апрель | Во дворе - за счёт средств автовладельцев; на крыше, в доме – за счёт средств собственников, проживающих в квартирах, из которых выбрасывают мусор и совершают др. противоправные действия. На средства за использование общего имущества. |
| 3. | Ремонт ливневой системы | 80 | При необходи- мости в течение года |  |
| 4. | Проведение работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону (промывка, профилактический ремонт, опрессовка) | 50 | июль - сентябрь |  |
| 5. | Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, на пожарной лестнице, в других вспомогательных помещениях. | 100 | Май-сентябрь |  |
| 6. | Освидетельствование лифтов | 14 | декабрь |  |
|  | Всего: | 7 281,897 |  |  |

Председатель ТСЖ «София»                              Е.Д. Чистякова