Утверждено

на  заседании  Правления  ТСЖ «София».

Протокол № 1 от  «12» «января» 2010г.

На общем собрании членов ТСЖ «София», собственников помещений  дома № 15 по ул. Ломоносова

Протокол № 1 от  «18» «января» 2010г.

План

работы ТСЖ «София» на 2010 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость (тыс. руб) | Срок исполнения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | -Капитальный ремонт системы отопления, -Монтаж теплового узла. -Установка прибора погодного регулирования. | 5.000 | (2 месяца) 2010г. | Если получим денежные средства из Федерального Фонда в 2010 году |
|  | -Восстановление системы пожаротушения | 1 000,0 | 2010г. | Если получим денежные средства из Федерального Фонда в 2010 году |
| 3. | Косметический ремонт помещений общего пользования с 2 по 12 этаж | 480 | Декабрь 2009г. - март 2010 г. | ООО «Новстандарт» |
|  | Установка прибора учёта горячей воды | 300 | июнь | ООО «Тепломонтаж» |
| 4. | Оборудование кабинета для работы председателя и бухгалтера ТСЖ | 40 | Январь-апрель |  |
|  | Установка системы видеонаблюдения в доме и во дворе дома | 35 | Январь - апрель |  |
| 6. | Продолжение работы по благоустройству придомовой территории. Устройство детской площадки, озеленение, устройство площадки для парковки автомашин. | 3000 | июнь- август | Участие в муниципальной программе Великого Новгорода по благоустройству придомовой территории. 10% - доля собственников. |
| 7. | Проведение работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону (промывка, ремонт, опрессовка) | 50 | июль - сентябрь | Котельная № 63 |
|  | Укладка сетей в кабельканалы в местах общего пользования. | 50 | Декабрь 2009 –апрель 2010 г. |  |
| 8. | Освидетельствование лифтов | 5 | ноябрь | ООО «Лифтсервис» |
| 9. | Установка 2-х дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» для ограничения движения постороннего транспорта на придомовой территории жилого дома № 15 по ул. Ломоносова | 10 | март | По согласованию с ОГИБДД УВД по Великому Новгороду |
| 10. | Продолжение работы по возвращению подвального помещения S – 66 кв.м | 40 | апрель |  |
|  | Всего: | 10 010 |  |  |

Председатель ТСЖ «София»                              Е.Д. Чистякова